厦门信达股份有限公司

招  标  书

项目名称：厦门信达股份有限公司资金管理系统项目

项目编号：信达股标J[2022]-007

2022年4月13日

目      录

1.投标须知	1

1.1 适用范围	1

1.2 招标内容	1

1.3 招标说明	1

1.4 投标文件与包装	1

1.5 投标文件递交	2

1.6 开标与评标	2

1.7 招标要求	3

1.8 招标组织及联系方式	4

2.招标项目概况	5

2.1 招标单位介绍	5

2.2 项目建设背景、目标及原则	5

3.招标项目需求	6

3.1 系统平台需求	6

3.1.1 操作系统选型要求	6

3.1.2  系统架构要求	6

3.1.3 系统安全管理	6

3.2 企业业务及管理需求	6

3.2.1 账户管理	6

3.2.2 交易结算	6

3.2.3 承兑汇票管理	7

3.2.4 财务费用核销	7

3.2.5 大额资金报送	7

3.2.6 资金计划管理	7

3.2.7 授信管理	7

3.2.8 融资管理	7

3.2.9 担保管理	7

3.2.10 抵质押管理	8

3.2.11 内部拆借管理	8

3.2.12 外汇管理	8

3.2.13 其它	8

4.技术方案设计要求	9

5.项目实施要求	10

5.1项目实施方法	10

5.2培训及知识转移方法	10

5.3项目过程文档及交付物管理方法	10

5.4项目质量管理方法及内容	11

5.5项目人员要求	11

6. 报价要求	12

6.1 应用软件	12

6.2 相关文档	12

6.3 咨询实施培训服务费用	12

6.4 价格小结及付款时间表	12

7. 附件	14

7.1 样式附件	14

附件一	14

附件二	15

附件三	16

附件四	17

附件五	18

## 1.投标须知

本次招标为公开招标，招标项目的招标人为厦门信达股份有限公司。投标人请仔细阅读本招标文件的内容以保证提交完整有效的投标文件参加竞标活动。

### 1.1 适用范围

本招标文件条款仅适用于本招标邀请书中所述的资金管理系统项目。

投标人须具有法人资格。

### 1.2 招标内容

此次厦门信达股份有限公司资金管理系统项目招标的目的是通过招标寻求能够最佳满足厦门信达股份有限公司资金管理功能需求的软件、咨询和实施服务，并保证完善的安装、调试、产品技术支持及未来版本升级等售后服务。

最终被选定的中标人将与招标人管理层通过充分的商务和技术谈判确定合作协议书的具体工作范围、价格等内容，并签订合作协议书。

### 1.3 招标说明

1.3.1  招标文件由招标书目录所列内容组成。

1.3.2  投标方应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料， 可能导致投标被拒绝。

1.3.3  投标方对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与招标人进行技术交流时，可用书面、传真形式通知招标方，招标方应用书面、传真作出答复。

1.3.4  在投标截止时间前，招标方无论出于自己考虑，还是出于对投标方提问的澄清，均可对招标文件用书面补充文件的方式进行修改、澄清、解释。

### 1.4 投标文件与包装

- 1.4.1 投标文件要求

- 投标文件应由投标书和资格证明文件两部分组成，投标文件内容包含但不限于：

1. 投标书部分应包括：

（1）投标文件一览表（附件一）

（2）投标函（附件二）

（3）投标报价书（包含应用软件费用（按模块及用户数）、实施费用、服务费用等全部费用，不得再另行收费）（附件三）

（4）投标方简介（附件四）

（5）项目建议书（需包含项目经理及项目成员简介，包括但不限于毕业院校、参与资金系统实施项目清单及参与资金系统实施项目的工作年限等）

（6）商务特殊承诺表（附件六）

2. 资格证明文件部分应包含但不限于：

（1）法人代表授权书（原件，模板详见附件五）

（2）最新营业执照（复印件并需加盖公章）

（3）相关产品授权、许可证书（复印件）

（4）资金管理系统项目成功案例（如有）及其项目合同证明材料：

（5）本地化支持服务及相关证明材料（如有）

（6）在福建地区设有办事处或分子公司的相关证明材料（如有）

3. 项目建设方案

具体要求详见招标项目需求、技术方案设计要求、项目实施要求部分。

- 1.4.2 投标文件密封与标志

投标方需提供投标文件正本1份，副本3份。投标文件需密封包装，封口处应有投标全权代表的签字/投标单位公章及“在开标之日起不准启封字样”。密封袋正面应明确标明投标人的名称、“厦门信达股份有限公司资金管理系统项目解决方案投标文件”。

### 1.5 投标文件递交

- 1.5.1 投标截止时间为：2022年4月25日10:00

1、投标文件必须在投标截止时间前邮寄到达或派人送达到指定的投标地点。

2、在投标截止时间以后送达到指定投标地点的投标文件，招标方有权拒绝接收。

3、投标地点为：中国厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋10楼法务部。

联系人：冯可蒙，联系电话：0592-5608377/15705950120

- 1.5.2 投标文件的修改

- 1、投标文件递交后，如果投标方提出书面修改和撤标要求，在投标截止日期前送达招标方者， 招标方可以予以接受，但不退回原投标文件。

- 2、投标方修改投标文件的书面材料，仍须按照本招标书关于密封、投标文件递交时间、方式等要求送达至招标方。如因疫情影响不能邮寄书面材料，需经招标人同意，将电子版投标材料加密后通过电子邮件形式进行投标。

### 1.6 开标与评标

- 1.6.1 开标

招标人保留推迟投标截止日期的权利，并向每一个可能的投标人发出任何有关推迟上述日期的书面通知。

- 1.6.2 投标澄清

- 1、招标方有权就投标文件中含糊之处向投标方提出询问或澄清要求。投标方必须按照招标方通知的时间、地点进行答疑和澄清。

- 2、必要时，招标方可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标方全权代表的签章，并作为投标内容的一部分。

- 3、评标

（1） 招标方评标小组对具备实质性的投标文件进行评估和比较。评标小组成员由招标方相关人员组成。

（2）评标方式：投标人应将投标方案以PPT形式在评选会上报告，限时15分钟（述评时间10分钟，问答时间5分钟）。

（3） 评标原则

评标严格按照招标文件的要求和条件进行。考虑因素（包括但不限于）：

- 产品的功能

- 系统的先进性、稳定性、安全性、可扩充性

- 易操作、维护

- 技术力量、服务力度的支持

- 实施经验以及企业管理经验

- 售后服务 ，本地团队人数

- 是否拥有同类企业成功案例

- 价格

- 4、竞争性谈判

评标委员会完成评标后，将对入选的中标候选人进行竞争性谈判。

- 5、最终审查

（1）招标方有接受和拒绝任何或所有投标的权力

- 招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标方中标的权力，并有权对所采取的行为不作解释。

- 招标人将选择需求满足程度好、技术性能优越的产品，通过技术与商务谈判确定具体合作协议条款，并与中标人签订合作协议书。

### 1.7 招标要求

1.7.1 投标方代表若不是投标方法人代表，须持有《法人代表授权书》才可进行相关投标活动。

1.7.2  投标方必须是所提供应用软件系统的软件制造商或拥有其授权书或许可书的合作伙伴。

1.7.3 投标人应对招标单位所在行业的业务运作有一定的了解，并提供相应的成功案例。

1.7.4 无论投标过程中的做法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

1.7.5 投标方在投标时，必须提供系统整体解决方案，并按照投标文件要求的规则提供详尽内容，项目建议书（包含但不限于）等投标资料。

1.7.6 投标文件及来往函件的文字应使用中文简体，计量单位应使用国内标准计量位。

1.7.7 投标文件中涉及金额的部分应以人民币单位计价（若产品以外币计价，外币原价、折算汇率需同表提供），最终合计报价应折合为人民币含税价。

1.7.8 投标人无权对本招标书的内容作任何改动。对于招标文件，除非投标人在投标文件中特别注明，否则投标人将被视作接受并同意本招标书的所有条款。

1.7.9 本次厦门信达股份有限公司资金管理系统项目招标严格按《中华人民共和国招标投标法》等国家相关法律法规执行，严禁投标单位串标等干扰本次招标活动行为，严禁投标文件弄虚作假。

1.7.10 为保证招标、评标的公正性，在评标过程中，投标人不得以任何名义与招标项目招标方相关人员私下接触涉及招投标的相关信息。

1.7.11 对投标人违反本招标邀请书条款要求的行为，招标人有终止其投标资格权利并依据其影响程度，保留对其法律诉讼权利。

1.7.12 招标文件的解释权归厦门信达股份有限公司资金管理系统项目招标小组。

### 1.8 招标组织及联系方式

招标联系人：冯可蒙

电话：0592-5608377

邮箱：fengkm123@xindeco.com.cn

项目咨询人：林少鹏

电话：0592-2615112

邮箱：lsp@xindeco.com.cn

联系地址：中国厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼

邮编：361006

## 2.招标项目概况

### 2.1 招标单位介绍

厦门信达股份有限公司系厦门国贸控股集团有限公司的核心企业，现已形成汽车经销、供应链、信息科技三大核心业务。公司连续多年入选中国上市公司500强、全球铁矿供应商20强、中国LED照明灯饰行业100强、中国汽车经销商集团100强。

未尽资料请参阅http://www.xindeco.com/about.html查阅。

### 2.2 项目建设背景、目标及原则

厦门信达股份有限公司依据企业自身要求并结合企业外部环境的变化，资金管理系统项目建设总体目标定义为：

通过资金管理系统项目建设，形成统一的资金管理平台，提升资金管理水平和相关分析能力，通过资金计划-资金统筹分配与决策-资金利用情况监管，赋能资金管理运营，提升公司整体的资金利用效率。同时利用银企直联等数字化手段（如合作银行不提供对应的银企直联，采用机器人流程自动化RPA技术），在满足安全性前提下，减少大量的人工工作，进行提升工作效率，提高数据的及时性、准确性。

依据项目总体目标，本项目建设原则为：

- 适用性：系统必须符合公司的特点；

- 高效性：确保核心系统的并发处理能力和较高的响应时间。良好地实现资金管理功能各模块之间的信息集成，以实时的方式实现信息的传递和共享，提高管理效率。

- 安全性：包括数据的安全性、用户的安全性、系统安全性和备份方案。

- 规范性：实现管理流程、工作操作的规范化、优化和自动化。提高工作处理的速度和准确率，从而达到提高工作效率的目的。

- 稳定性：不仅要求应用系统具有较高的运行稳定性和规范的运行管理和快速的服务响应能力，同时要求实施服务提供商在实施中具有有效的规避风险和质量保证的措施。

- 扩展性：拟招标的信息化应用解决方案不仅可以满足厦门信达股份有限公司目前的资金管理需要，还需考虑未来发展的需要。

- 动态性：动态反映厦门信达股份有限公司资金管理和运行中的各项关键指标，实时反映运行过程中出现的问题，以使整个公司处于动态、透明的受控状态，达到提高公司的管理效率和科学决策能力的目的。

## 3.招标项目需求

### 3.1 系统平台需求

招标项目系统建设部分要求投标人充分考虑与推荐产品相配合、高效、稳定、安全的软件产品，以满足跨区域进行集中管理的需求，保证整个管理系统采用统一的应用软件、协议和标准，使系统能高效地运行。

##### 3.1.1 操作系统选型要求

所选的操作系统及开发工具应是成熟、稳定、开放、易于开发及维护。

##### 3.1.2  系统架构要求

信息系统应考虑主流和成熟的系统架构，保证业务系统的扩展性及系统在各平台移植时的可行性；投标人应详细说明贵公司所推荐的解决方案的软件体系架构（系统软件、应用软件），如应用到第三方提供的产品如中间件，应说明该产品的性能、产地等并给出具体的性能指标说明或不同产品的对比，如用户数、稳定性、扩展性等。

##### 3.1.3 系统安全管理

1、安全措施应在应用程序和操作系统两级分别实现。

2、系统应在应用程序运行时提供系统管理和进入控制。

3、系统应为不同的功能应用定义不同级别的安全设置。

4、系统必须能够提交有效的控制报告，以便于审视系统文件和事物处理之间的关系。

5、符合国家信息系统安全等级保护二级要求。

### 3.2 企业业务及管理需求

##### 3.2.1 账户管理

- 1、 提供银行账户信息录入、查询。

- 2、支持账户信息变化提示、根据变化，提示销户、变更。

- 3、支持账户各主体公司在各银行的实时余额查询、一定时期内的历史余额查询、交易明细查询，支持银行电子回单查询，实现电子回单与银行流水的自动匹配功能。

- 4、提供开户、销户、变更申请及进度管理，提供开销变管理流程审批。对久悬、长期不动户进行提示预警。公司营业执照变更时，进行智能提示，提示发起相关变更流程。

- 5、提供网银盾管理，支持银行普通盾申领、申领流程审批、申领台账查询，支持超级盾权限管理并可配置、管理超级盾的权限，台账查询包括到期日、权限范围、持有人员等。

- 6、提供支票管理，支持申领流程审批、申领台账查询。

##### 3.2.2 交易结算

- 1、提供结算经办管理。包含收款经办管理和支付经办管理。收款、支付通过银企直联（如合作银行不提供对应的银企直联，采用机器人流程自动化RPA技术）自动生成银行日记账，并实现电子回单自动匹配。收款方式和支付方式包含银行转账、电汇T/T、现金或支票等。收款、支付需提供流程审批和安全认证。

- 2、提供结算审批。满足资金使用、结算的申请和审批，可以展示拆借额度、拆借存量等，审批通过后列入资金计划，审批中可以实现额度预占用。实际使用资金超资金计划，需另行审批。提供审批进度查询。

- 3、支持资金归集划拨。可设置规则，自动将各子公司资金按时间节点进行归集。可根据各子公司用款申请，进行资金下拨。

##### 3.2.3 承兑汇票管理

- 1、提供收票、开票的台账管理。收票后，通过录入系统，支持自动形成在手承兑汇票台账，并计入资金计划表。开票后，通过录入系统，支持自动形成已开承兑汇票台账，并计入债务表、资金计划表。

- 2、提供托收管理。托收后形成“银行日记账”，支持通过票号或金额进行筛选认领。

- 3、提供贴现管理。贴现后自动生成银行日记账，支持贴现自动生成银行日记账（银行账号、银行金额、摘要“贴现”）。

- 4、提供背书管理。提供在手可背书台账，实现显示当前在手可使用银承，满足背书流程审批。

##### 3.2.4 财务费用核销

- 提供手续费、利息的等费用的票据的录入和核销。相关票据可满足银行日记账的关联，并推送至财务系统。财务费用可区分业务类费用和非业务类费用。

##### 3.2.5 大额资金报送

- 提供将名单内的公司资金余额及大额资金发生额自动汇总并报送至国资委系统的功能。

##### 3.2.6 资金计划管理

- 1、提供资金计划模板。可进行模板自定义，可设置报送规则（扁平化、多层上报）。

- 2、提供资金计划报送。满足资金日计划、周计划、月计划的修改、审批、查询等。可统计资金实际使用情况，统计资金计划偏离度。

##### 3.2.7 授信管理

- 1、提供授信额度录入、查询。可按照各法人单位录入银行的授信额度数据、授信品种、授信期限、担保条件等。可以查询可用额度、已用额度的相关明细。

- 2、提供额度占用管理。在信用证开证、押汇等涉及额度占用的流程审批，支持额度占用的相关控制。支持额度占用历史记录查询。

##### 3.2.8 融资管理

- 1、提供融资管理的录入、查询。包含但不限于短期流贷、中长期流贷、银承、贸融等产品实现可录入利率、期限、付息方式等信息，同时占用授信额度；直接融资部分包括超短融、短融及中票等，实现可录入注册通知书、承销团、利率、期限、付息方式等。

- 2、提供债务汇总报表。可自定义不同类型债务，形成准确的债务汇总表。

##### 3.2.9 担保管理

- 1、提供对外担保及接受担保录入、查询。支持经办人与资金管理人员协同录入信息，支持流程审批。支持担保材料上传，支持担保台账导出。

- 2、支持担保及接受担保的到期预警，预警推送至经办人。支持实际担保余额超出担保额度的预警。

##### 3.2.10 抵质押管理

- 提供抵质押录入、查询。支持经办人与资金管理人员协同录入信息，支持流程审批。

- 支持抵质押的到期预警，预警推送至经办人。支持实际抵质押余额超出抵质押额度的预警。

##### 3.2.11 内部拆借管理

- 提供拆借额度管理。支持拆借额度设置，支持实时查询各子公司上存下借的拆借额度、发生额及拆借余额。

- 提供拆借利息管理。支持上存下借利息设定，实现拆借利息分段计算（遇到调息时需分段计算）。

##### 3.2.12 外汇管理

- 提供外汇交易的管理功能。支持结售汇申请流程审批。支持外汇交易明细的录入、查询。包含的业务类型如远期结汇、远期购汇、期权、货币掉期、利率掉期、货币互换、境外外汇衍生品等

- 提供外汇交割管理功能。支持交割申请流程审批。支持交割交易明细的录入、查询。

- 支持浮动盈亏计算。对接境内外合约收盘或实时行情，进行浮动盈亏预警。

- 提供敞口管理。支持敞口单管理。交割后可以进行锁汇背景匹配。可以进行敞口浮动损益计算。并根据预设止损点进行止损预警。

##### 3.2.13 其它

- 提供各类资金管理相关的统计表或明细表等管理报表

- 提供资金各产品模块标准接口。

- 支持资金管理中涉及到与各业务板块（股份、供应链、汽车、科技）相关系统的互联互通，包括但不限于单点登录、功能互补、流程统一、数据同步。

- 提供用户、岗位或角色体系的管理，对用户的数据权限、操作权限进行详细的分配。

- 系统操作要求有操作日志，以便于审计。

## 4.技术方案设计要求

投标文件之技术方案所含内容必须包含但不限于以下三部分内容：

- 4.1.1 软件产品建议书（应用软件产品的体系、总体/模块功能等）

- 4.1.2 硬件系统建议书（与所推荐应用软件产品相匹配（整体搭配性能最佳）的服务器、存储系统、备份系统等）

4.1.3 技术方案设计要求，基于以下前提：

- 1、安装、调试、

- 2、系统维护服务（软件，保证系统正常运行、故障排除）

- 3、系统备份/产品升级服务

## 5.项目实施要求

### 5.1项目实施方法

投标人应提供实施方法论建议，并建立项目组织架构，在招标人认可的时间期限下完成项目，具体应包括：

1.阐述本项目的组织机构、职责，投标人拟派出的人员，以及对招标人组织和人员构成的建议；

2.项目的实施步骤、阶段性成果及最终成果；

3.项目计划的执行和推进所需的手段及保障措施；

4.项目文档管理机制；

5.项目采用的系统上线策略说明。

### 5.2培训及知识转移方法

1.知识转移要求

投标人应为招标人定制培训来满足招标人的需要，培训和知识转移的目的是：

(1)确保用户能够正确操作和使用项目交付的功能；

(2)确保用户方信息技术人员能够有效维护和管理系统，掌握诊断处理问题的方法；

(3)确保招标人实施人员能够有效的参与实施活动，保证系统实施后的平滑移交。

2.投标人应对如下事项作出解释

(1)如何提供各种形式的培训；

(2)培训安排的灵活性；

(3)在项目实施过程中，投标人应向招标人提供知识转移方法的建议。

### 5.3项目过程文档及交付物管理方法

投标人应具有成熟的项目管理方法论，各阶段应提供完整的过程文档和交付文件，文件应该全面、完整、详细，并且针对各阶段交付品应制定详细的验收方案，过程文档和交付物包含但不限于如下：

| 阶段 | 过程文档及交付物 |
| --- | --- |
| 项目准备 | 项目目标及实施范围、项目计划书、项目管理章程 |
| 调研阶段 | 业务需求访谈纪要、业务差异分析报告、业务需求说明文档、部署调研报告 |
| 业务蓝图设计阶段 | 业务蓝图方案设计文档、系统技术架构设计文档、系统原型设计文档、标准产品功能说明文档、定制开发功能的设计说明文档、部署策略报告 |
| 开发与客制化构建阶段 | 系统概要设计文档、系统详细设计文档、系统数据结构设计文档（含数据字典）、系统集成设计文档、系统单元测试报告、系统安全测试报告 |
| 测试阶段 | 系统测试用例、系统测试报告（功能和性能）、测试验收报告 |
| 系统切换部署及上线推广阶段 | 系统培训计划、用户培训指南、系统安装配置部署文档、运维文档、切换上线任务计划、上线推广策略、用户操作手册 |

投标人应组织项目双方对项目计划阶段、项目设计阶段、项目构建阶段、项目测试阶段、项目部署上线阶段、验收阶段等项目阶段进行对应阶段交付物评审工作，直至招标人最终认可。

### 5.4项目质量管理方法及内容

1.投标人应在事前提出明确的项目质量管理标准和流程，在项目启动后由双方人员共同商议，并由招标人最终认可。

2.投标人应采用有效的项目管理方法和工具来进行项目管理，保证按计划、在预算内、保质保量完成招标人委托的项目工作。

3.投标人在各阶段应提交完整的项目管理文档。

### 5.5项目人员要求

1.项目经理：全程驻场，并需通过招标人面试，若不符合要求，招标人有权利提出更换；

2.实施顾问：全程驻场；

3.二次开发工程师：二次开发阶段驻场。

## 6. 报价要求

投标人应对所有发生费用的内容给予报价，包括系统软件、应用软件、各种技术支持、咨询与实施、培训以及客户化等方面，并对各种折扣率以及折扣与折让条件、主要或特殊的付款方式、付款期限等进行单独、分别说明，以及增加用户数的软件价格和增加实施范围的服务费用。

本报价为一次性报价。

### 6.1 应用软件

请投标人列出软件全部模块的名称、版本、用户数；注明提供给招标人的模块名称、版本、用户数；注明提供折扣与折让的相关条件和折扣折让率；注明报价中是否已包含第三方软件；注明已包含的第三方软件的支持费用（如包含）；其它需注明事项。

### 6.2 相关文档

1、投标人应注明软件年支持费的百分率，以及明确以下服务的收费：

（1） 系统安装、调试

（2） 系统集成

（3） 系统维护服务（包括软件升级等）

（4） 培训及培训材料

（5） 其他服务

### 6.3 咨询实施培训服务费用

请按照业务和管理需求中的模块分类别进行报价,具体类别可以由投标方自行设置。

### 6.4 价格小结及付款时间表

投标人必须提供一份关于一次性成本及持续性的年度维护费成本的小结，样式参照如下：

| 项目 | 一次性成本 | 持续性年度维护成本 |
| --- | --- | --- |
| 软件 |  |  |
| 租赁费用 |  |  |
| …… |  |  |
| 技术支持 |  |  |
| 培训服务 |  |  |
| 小计 |  |  |

## 7. 附件

### 7.1 样式附件

- 附件一

投标文件一览表

项目编号：__________________________

项目名称：_____________________________

投标人名称：_____________________________

| 序号 | 投标文件名称 | 介质 | 份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| … … | … … | … … | … … |

投标单位（盖章）：

全权代表（签字）：

日期：

- 附件二

投标函

厦门信达股份有限公司：

__________________________________________________(投标单位全称)授权 ___________________________(全权代表姓名/职务)为全权代表，参加贵方组织的“厦门信达股份有限公司资金管理系统项目解决方案”招标项目的有关活动。为此：

- 1、 提供投标须知规定的全部投标文件：包括正本1份；

- 2、 投标产品的总投标价为（大写）：________________________ 元人民币。

- 3、 保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

- 4、 保证忠实地执行买卖双方所签经济合同，并承担合同规定的责任义务。

- 5、 愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

- 6、 本投标自开标之日起 天有效。

- 7、 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                邮编：

电话：                                传真：

投标单位（盖章）：

全权代表（签字）：

日期：

- 附件三

投标报价书

招标编号： ___________________

招标项目名称：_____________________________ （价格单位：人民币元）

备注：报价应包含应用软件费用（按模块及用户数）、实施费用、服务费用及其他费用等全部费用

投标单位（盖章）：

全权代表（签字）：

日期：

- 附件四

投标方简介（企业介绍，优劣势，成功案例等）

（投标商自行编写）

投标单位（盖章）：

全权代表（签字）：

日期

- 附件五

法人代表授权书

厦门信达股份有限公司：

________________________________（投标单位全称）法人代表___________ 授权__________________ （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的项目___________（招标编号）招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

法人代表签字：

投标单位全称（公章）：

日期：

附：

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

附件六

商务特殊承诺表

招标编号： ________________________

招标项目名称：________________________

（投标商自行编写）

投标单位（盖章）：

全权代表（签字）：

日期